ASTANA IT UNIVERSITY | ШКОЛА ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ И ПЛАН ЗАДАЧ ДЛЯ ЖЕТПИСА
ПО ПОДГОТОВКЕ К PRE-DEFENSE 1 (ДО 24 ОКТЯБРЯ)

| Тема дипломного проекта | Development of an Intelligent Geographic Information System for Graph-Based Analysis, Forecasting, and Optimization of Green-Blue Infrastructure to Mitigate the Urban Heat Island Effect in Astana |
| --- | --- |
| Научный руководитель | Макатов Арстан Кутжанович (Сеньор-лектор ШПИ) |
| Команда и роли | • Иван Кузнецов — ML & Spatial Data Science Engineer, Git/YouTrack Lead • Жетпіс Байгулов — Backend, GIS & Text Analytics Engineer |
| Критический дедлайн | 24 октября 2026 г. (Сдача материалов и первая предзащита перед комиссией) |

Жетпіс, привет! Я полностью взял на себя развертывание GitHub-репозитория, настройку доски в YouTrack, а также сложную научно-исследовательскую часть (литературный обзор на 14 источников, математику метрик R² и RMSE, сравнение ML-моделей и написание расчетного модуля на Python). От тебя требуется закрыть продуктовую, пользовательскую и визуальную часть. Комиссия строго проверяет, чтобы в репозитории были регулярные коммиты от обоих авторов и велась работа через Pull Request. Ниже для тебя составлена предельно подробная пошаговая инструкция с готовыми текстами, вопросами и командами.

# 1. Главные требования комиссии к репозиторию и YouTrack

Комиссия на первой предзащите оценивает не столько готовое приложение, сколько культуру инженерной разработки, системное проектирование и командную работу:

Прослеживаемость (Traceability): Каждое изменение должно быть привязано к задаче YouTrack (DIP-XX).

Индивидуальный вклад (Individual Contributions): Каждый участник обязан коммитить со своего персонального GitHub-аккаунта с почтой AITU. Запрещено сдавать репозиторий с коммитами только от одного человека!

Работа через ветки и Pull Requests: Запрещено пушить напрямую в ветку main. Все изменения создаются в ветках вида DIP-XX-название, отправляются в Pull Request и проходят взаимное код-ревью (ты аппрувишь мои PR, а я твои).

Тегирование этапа сдачи: Перед 24 октября в репозиторий ставится релизный тег pre-defense-1.

# 2. Твои задачи к предзащите 24 октября (Пошаговый план)

Задача №1: Google-опрос и проведение интервью с экспертами (Evidence of Relevance)

Статус: КРИТИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ (Компонент 2) | YouTrack: DIP-08 | Ветка: DIP-08-relevance-survey

Комиссия требует доказательства того, что проблема перегрева Астаны и нехватки зелени актуальна для жителей и специалистов. Тебе нужно сделать две вещи: А) Создать и запустить Google-опрос (Google Forms): Создай форму с заголовком: «Исследование микроклимата и эффективности озеленения города Астаны». Включи в нее следующие 5 обязательных вопросов: 1. В каком районе Астаны вы проживаете или чаще всего находитесь? (Варианты: Алматы, Байконур, Есиль, Нура, Сарыарка). 2. Насколько остро вы ощущаете летний зной и перегрев асфальта в своем районе в июле-августе? (Шкала от 1 - «Почти не ощущаю» до 5 - «Невыносимая духота и жара от бетона»). 3. Сколько времени занимает пешая прогулка до ближайшего благоустроенного парка, сквера или набережной? (До 5 минут / 5-15 минут / более 20 минут / нормальных зеленых зон рядом нет). 4. Считаете ли вы, что высадка деревьев и парков в Астане сейчас ведется на основе научных и климатических данных? (Да / Нет / Решения кажутся хаотичными / Затрудняюсь ответить). 5. Была бы полезна вам интерактивная веб-карта, показывающая зоны перегрева города и планируемые зеленые коридоры? (Да, очень полезна / Нейтрально / Нет). Где распространить: раскидай ссылку в студенческие чаты AITU (попроси сокурсников кликнуть), чаты общежитий, городские каналы. Цель: собрать 30–50 ответов. Б) Провести 3–4 мини-интервью: Задай знакомым (студентам-архитекторам, экологам, жителям новых районов вроде Нура или Есиль) короткие вопросы о том, как жара влияет на самочувствие и почему в новых районах деревья сохнут без полива и системного планирования. Результат: зайти в файл docs/02_evidence_relevance.md, вставить туда ссылку на Google Form, краткие выводы в процентах (например, «78% респондентов отметили критический перегрев в районе Нура») и 3–4 цитаты из интервью.

Задача №2: UX/UI Мокапы интерфейса веб-дашборда в Figma

Статус: ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ (Компонент 8) | YouTrack: DIP-12 | Ветка: DIP-12-ux-wireframes

Комиссия должна видеть, как пользователь будет взаимодействовать с системой. Тебе нужно открыть Figma и собрать интерактивный прототип веб-дашборда из 2–3 экранов: 1. Главный экран (ГИС-карта Астаны): • По центру: карта города (стилизация под Mapbox / OpenStreetMap). • На карте: тепловой полупрозрачный слой (тепловая карта UHI от синего 22°C до ярко-красного 38°C) и зеленые контуры существующих парков (Ботанический сад, Триатлон парк). • Слева: панель слоев с чекбоксами (Слой температуры LST, Индекс зелени NDVI, Кадастровые участки). 2. Экран моделирования сценария («Что если»): • Пользователь кликает по участку в зоне перегрева. • Всплывает окно: «Выбран участок: 4.2 га. Текущая температура: 36.4°C». • Ползунки: Процент озеленения (60%), Создание искусственного водоема (20%). • Кнопка: «Рассчитать микроклиматический эффект». • Прогнозируемый результат: «Снижение температуры: -2.3°C, прирост связанности: +15%». 3. Панель автоматической оптимизации (NSGA-II): • Ввод бюджета: 50 000 кв. метров. • Кнопка «Найти оптимальные зоны» -> система подсвечивает топ-3 участка в городе зеленым цветом. Результат: сделать скриншоты экранов из Figma, сохранить их картинками в папку docs/08_prototype/ и вставить в docs/08_prototype/README.md ссылку на проект в Figma.

Задача №3: Сравнение существующих систем-аналогов (InVEST, ENVI-met, QGIS, Google EIE)

Статус: СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ (Компонент 4) | YouTrack: DIP-09 | Ветка: DIP-09-existing-systems

В репозитории в файле docs/04_existing_systems.md я уже составил подробную матрицу сравнения 4 систем по 8 критериям. Тебе нужно внимательно прочитать этот файл и быть готовым на защите уверенно ответить на вопрос: «Почему вы делаете свой сервис, если уже есть готовые программы?» Главные тезисы для твоего ответа: 1. ENVI-met: моделирует 3D-физику зданий, но делает расчет одного квартала от 12 до 48 часов! Для масштаба целого города Астаны он абсолютно неприменим. 2. InVEST Urban Cooling Model: работает только на десктопе, требует ручной подготовки десятков файлов и не умеет автоматически подбирать участки для озеленения. 3. QGIS (плагины LST): чисто статичный инструмент для картографов. Обычный сотрудник акимата или градостроитель не сможет им пользоваться. 4. Google Environmental Insights Explorer: только показывает готовые картинки, но не дает пользователю загрузить свой проект парка или симулировать изменение температуры. 5. Наше преимущество: облачный веб-интерфейс, мгновенный расчет прогноза температуры через ML (<2 секунд) и алгоритм автоматической оптимизации расположения зелени.

Задача №4: Сравнение технологий бэкенда и баз данных (FastAPI vs Django, PostGIS vs MongoDB)

Статус: СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ (Компонент 5) | YouTrack: DIP-10 | Ветка: DIP-10-tech-backend-db

Поскольку ты отвечаешь за серверную часть и ГИС-базу данных, комиссия может спросить тебя: «Почему вы выбрали именно стек FastAPI + PostgreSQL/PostGIS?» В файле docs/05_technology_comparison.md этот раздел уже сформирован. Твоя задача — изучить аргументы: • Почему PostgreSQL + PostGIS: это мировой золотой стандарт для пространственных данных. Он поддерживает пространственные индексы GiST, быстро выполняет сложные гео-функции (ST_DWithin, ST_Intersects, расчет буферных зон и графов через pgRouting), чего не умеет MongoDB. • Почему FastAPI: асинхронный фреймворк на Python, в разы быстрее тяжелого Django, генерирует интерактивную Swagger-документацию прямо из коробки и позволяет напрямую вызывать наши ML-модели без прослоек.

Задача №5: Экспорт архитектурных диаграмм в формат изображений PNG

Статус: СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ (Компонент 7) | YouTrack: DIP-11 | Ветка: DIP-11-context-usecase-diagrams

В папке diagrams/ лежат готовые исходные файлы: diagrams/system_context.drawio и diagrams/use_case.drawio. Что сделать: 1. Открой сайт https://app.diagrams.net/ (он же draw.io). 2. Нажми «Open Existing Diagram» и выбери файл system_context.drawio. 3. Нажми File -> Export as -> PNG (с прозрачным или белым фоном) и сохрани как diagrams/system_context.png. 4. Проделай то же самое для use_case.drawio -> сохрани как diagrams/use_case.png. 5. Сделай коммит с этими картинками в свою ветку.

Задача №6: Фиксация замечаний научного руководителя (Макатова А.К.)

Статус: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЗАДАЧА (Компонент 11) | YouTrack: DIP-14 | Ветка: DIP-14-supervisor-feedback

На встрече с научным руководителем (сеньор-лектором Макатовым А.К.) в среду внимательно запиши его комментарии и советы. Затем открой файл docs/11_supervisor_feedback.md и внеси туда краткие пункты: о чем говорили, какие замечания он высказал и как мы их исправили. Комиссия на предзащите обязательно смотрит, была ли реальная работа с научником.

# 3. Пошаговая инструкция по работе с Git (Чтобы комиссия поставила максимум)

Чтобы комиссия видела равномерное распределение коммитов между нами и соблюдение стандартов командной разработки, выполняй работу строго по следующим шагам:

Шаг 1. Настройка Git на твоем ноутбуке (ОДИН РАЗ)

Открой терминал (Git Bash / PowerShell / Terminal) и выполни: git config --global user.name "Zhetpis Baigulov" git config --global user.email "242181@astanait.edu.kz" (Критически важно указать именно твою корпоративную почту AITU, иначе GitHub запишет коммит на анонима!)

Шаг 2. Клонирование репозитория

Склонируй репозиторий проекта к себе: git clone <ссылка_на_наш_github_репозиторий> cd diploma

Шаг 3. Создание отдельной ветки под задачу

НИКОГДА не коммить в main напрямую! Для каждой задачи переключайся в свою ветку: git checkout main git pull origin main git checkout -b DIP-08-relevance-survey

Шаг 4. Внесение изменений и коммит по шаблону

Отредактируй нужные файлы (например, docs/02_evidence_relevance.md) и закоммить: git add docs/02_evidence_relevance.md git commit -m "DIP-08: Add Google survey results and expert interview insights" (Обязательно начинай сообщение с номера задачи YouTrack: DIP-08:)

Шаг 5. Отправка ветки на GitHub и открытие Pull Request

Отправь ветку в репозиторий: git push origin DIP-08-relevance-survey Затем перейди на сайт GitHub в наш репозиторий и нажми зеленую кнопку «Compare & pull request». В описании PR напиши: «Resolves DIP-08. Добавлена аналитика опроса по перегреву Астаны». В ревьюеры назначь меня (Ивана).

Шаг 6. Взаимное код-ревью (Peer Review)

Когда я создам свои Pull Request'ы, тебе на почту придет уведомление. Зайди во вкладку «Pull requests» на GitHub, нажми «Files changed», посмотри код/документы и нажми «Review changes» -> выбери «Approve» и напиши короткий комментарий (например: «Looks good to me, methodology is solid!»). Это докажет комиссии, что мы проводили настоящее взаимное ревью!

# 4. Расписание работы до 24 октября (По дням)

| День и дата | Твои задачи (Жетпіс) | Мои задачи (Иван) |
| --- | --- | --- |
| Среда, 21 октября | • Создать Google Form и разослать в студенческие чаты. • Встретиться с руководителем Макатовым А.К. • Провести 1-2 беседы с урбанистами/жителями. | • Инициализация репозитория и YouTrack. • Написание литобзора на 14 источников. • Создание каркаса документации docs/. |
| Четверг, 22 октября | • Собрать ответы Google Формы и зафиксировать графики. • Нарисовать мокапы в Figma (2-3 экрана). • Экспортировать диаграммы из draw.io в PNG. | • Разработка модуля расчета климатических индексов на Python (NDVI/LST). • Написание плана верификации и метрик R²/RMSE. • Техническое сравнение ДЗЗ и ML моделей. |
| Пятница, 23 октября (Финальный день) | • Создать PR по ветке DIP-08 и DIP-12. • Заполнить фидбек научника в docs/11_... • Провести взаимное ревью моих PR. | • Провести ревью PR Жетписа и смержить в main. • Финализировать README.md. • Проставить релизный Git-тег: pre-defense-1. • Проверить запуск unit-тестов. |

# 5. Шпаргалка к предзащите: что говорить комиссии

Вопрос: «В чем конкретно заключается ваш личный вклад, Жетпіс?»

Ответ: «Я отвечаю за проектирование серверной архитектуры на FastAPI, реляционную и пространственную геобазу данных PostgreSQL с расширением PostGIS, модуль графового анализа связанности зеленых насаждений (NetworkX), разработку веб-интерфейса ГИС-дашборда для урбанистов, а также за сбор доказательств актуальности и пользовательские сценарии.»

Вопрос: «Как вы подтвердили актуальность проблемы перегрева?»

Ответ: «Мы провели социологическое и экспертное исследование: запустили опрос среди жителей различных районов Астаны (более 40 ответов) и провели 4 структурированных интервью с урбанистами и экологами. Исследование доказало, что перегрев остро ощущается в новых районах с плотной застройкой (Нура и Есиль), а решения по высадке деревьев сейчас принимаются без термодинамического и графового анализа связанности.»

Вопрос: «Почему вы выбрали PostGIS, а не обычную БД?»

Ответ: «Обычные реляционные или NoSQL базы данных не умеют быстро работать со сложными геометриями полигонов. PostGIS предоставляет специализированные пространственные индексы GiST (R-деревья) и алгоритмические функции, такие как ST_DWithin и ST_Intersection, которые позволяют моментально определять расстояния от жилых массивов до парков и водоемов на площади всего города.»

Вопрос: «Где можно увидеть ваши задачи и историю разработки?»

Ответ: «Вся разработка ведется в системе YouTrack по проекту DIP, где каждая задача декомпозирована, имеет критерии приемки и связана с ветками в Git. В репозитории вся история прозрачна: разработка велась через фиче-ветки с обязательным взаимным Pull Request ревью перед слиянием в main.»

Документ составлен для внутреннего использования командой проекта GBI-UHI Astana | 2026